|  |
| --- |
| Planning |
| Schermen | Start Datum | Einddatum | Tijdsduur |
| Home Screen | 18-11-2019 | 25-11-2019 | 1 Week 1 dag |
| Layout | 11-11-2019 | 18-11-2019 | 1 Week |
| SplashScreen | 11-11-2019 | 18-11-2019 | 1 week |
| Quizz Screen | 01-12-2019 | 12-12-2019 | 1 Week 3 dagen |
| Catogorieen screen | 25-11-2019 | 27-11-2019 | 2 dagen |
| Sub Catogoeriesn Screen | 27-11-2019 | 30-11-2019 | 3 dagen |
| Oefenen Screen | 30-11-2019 | 11-12-2019 | 1 week 3 dagen |
| About Screen | 27-11-2019 | 01-12-2019 | 4 dagen |
| Login Admin | 25-11-2019 | 30-11-2019 | 5 dagen |
| Admin Page | 11-11-2019 | 25-11-2019 | 2 weken |
| Testen Applicatie |  |  | 1 week |
| Database maken | 18-11-2019 | 27-11-2019 | 1 week 3 dagen |